群众信访举报问题办理公开情况一览表（第六批）

（2022年11月22日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人被 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D53090020221117001 | 临翔区博尚镇户有村鸿辉砖厂，未取得采矿权开采原料，私挖乱采，破坏生态近上百亩；砖厂超标排放烟气；在厂区后方私挖林地用于建设厂房，未取得林地及土地相关手续。 | 临翔区 | 生态、大气 | 1.2016年以前，因当地村民发展烤烟生产在该区域私挖盗采煤矿资源，导致约105亩土地地表裸露。2018年博尚镇人民政府与临沧鸿辉新型建材有限公司签订土地复垦协议，并进行土地复垦。但该公司未按协议开展土地复垦工作，并在该区域开采页岩，区自然资源局依法立案调查，于2021年4月21日作出责令停止违法行为，该公司于2021年4月21日履行行政处罚决定。2021年5月至今企业存在再次开采行为。 2.“砖厂超标排放烟气”已委托第三方机构进行检测，待检测结果出具后依法进行办理。 3.私挖林地用于建设厂房面积约为2088平方米，地类为有林地，地类为有林地，2021年被临沧鸿辉新型建材有限公司未经批准违法占用，区林业和草原局于2021年3月15日作出行政处罚决定，该公司于次日履行了行政处罚。目前，正在组织公司完善相关材料，计划年底可重新向省林业和草原局申报办理林地征占用手续。 | 基本属实 | 1.针对公司未取得采矿权再次开采原料的行为，区自然资源局于2022年11月18日立案调查。于2022年11月22日，再次作出行政处罚决定，目前该公司未履行行政处罚决定。 2.责令临沧鸿辉新型建材有限公司对其非法开采矿产资源造成损毁的土地进行恢复治理，并履行与博尚镇政府签订的土地复垦协议，对博尚镇户有村阮家寨组羊半山非法小煤窑私挖盗采点105亩损毁土地进行恢复治理，截至11月22日下午16:00已完成恢复治理55余亩，计划于2022年11月25日前完成恢复治理。 3.督促区林业和草原局、区自然资源局配合临沧鸿辉新型建材有限公司办理林地征占用手续及土地手续，计划于2023年5月底前完成整改。 | 否 | 无 |
| 2 | D53090020221117002 | 永德县永康镇，南木算砖厂、康骁砖厂、鸿辉砖厂自2021年来废气排放导致周边芒果种植户种植的芒果受污染病变，产量削减。 | 永德县 | 大气 | 1.永德县永康镇辖区内确实存在举报件中所涉及的3家砖厂：南木算砖厂、康骁砖厂、鸿辉砖厂，且三家砖厂均正常生产； 2.举报件所涉及的三家砖厂均按照生态环境部门核发的《排污许可证》相关要求开展自行监测，监测结果显示均属达标排放，并上传云南省排污许可管理系统；目前还没有相关科学依据证明达标排放废气会导致芒果受污染病变，削减产量。 3.通过对三户砖厂周边果园现场查看、走访农户、数据分析，认为南木算砖厂(永德大辰建筑材料制品有限公司)周边芒果地处于幼苗阶段，基本没有投产，不存在减产的情况； 4.康骁砖厂(永德县康骁页岩红砖厂)、鸿辉砖厂(永德县鸿辉砖业有限公司)周边芒果地自2021年以来没有芒果产量削减情况。 | 部分属实 | 1.提高政治站位。深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步将思想和行动统一到省委、省政府、市委、市政府对生态环境保护工作的安排部署上来，切实加强生态环境保护各项工作； 2.加强行业监管。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山发展理念，严格落实“管行业必须管环保”要求，加强对砖瓦行业的监督管理，推动排污许可监管常态化，督促企业严格按排污许可相关制度执行，助推全县生态环境保护取得实效； 3.服务好群众。进一步加大芒果种植技术培训力度，让更多果农掌握并运用科学栽培技术和病虫害防治技术，推动芒果产业提质增效，不断提高芒果产量，提升果品质量，助力果农增收。 | 是 | 无 |
| 3 | D53090020221117003 | 临翔区净鑫洗涤服务中心（市烟草公司对面居民区点位）洗涤机械噪声扰民，刺鼻气味的洗涤废水超标直排，无特殊行业审批许可证、卫生许可证、排污证、质检报告、卫生防疫等相关证件；净鑫洗涤服务中心（新村点位）使用的锅炉排放黑烟，黑臭废水直排南汀河。 | 临翔区 | 大气、水、噪声 | 经核实，净鑫洗涤服务中心有两个厂址，分别为洗涤厂（市烟草公司对面居民区点位）和烘干厂（新村点位）。 洗涤厂存在问题：一是洗涤作业噪声对周边环境存在影响；二是洗涤污水一体化处理设备未启用，洗涤废水经化粪池沉淀后排入城市污水管网。 烘干厂存在问题：一是灰渣倾倒在厂区旁沟渠中；二是木柴、锯随意堆放。烘干厂不存在排放废水情况。 | 部分属实 | 11月19日，市生态环境局临翔分局执法大队对净鑫洗涤厂进行了现场执法检查，并制作生态环境综合行政执法现场（勘察）笔录，对企业存在的生态环境问题提出整改要求。目前，企业进行了如下整改： 1.对洗涤厂洗涤车间内集水沟外排口进行封堵，调试并启用一体化污水处理设备，洗涤废水全部经一体化污水处理设备处理后排放进入城市污水管网。 2.对洗涤车间噪声较大的一台空压机进行更换，并对设置有空气能执水器、增压水泵等设备的房间大门进行关闭管理。 3.对烘干厂沟渠边堆放的柴灰、水膜除尘渣和滑落沟渠的灰、渣、沟渠中黑色砂土进清理，规范堆放并遮盖。下步待废水、噪声、烟气检测报告出具后，若该公司涉嫌环境违法行为，将依法进行立案查处。 | 否 | 无 |